喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报

事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2024年9月30日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况	- 2 -

1.建设单位基本情况	- 2 -

2.施工单位基本情况	- 2 -

3.监理单位基本情况	- 3 -

（二）建设项目概况	- 3 -

（三）事故发生单位安全管理情况	- 4 -

（四）事故发生经过	- 5 -

（五）事故现场情况	- 6 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况	- 6 -

1.人员伤亡情况	- 6 -

2.直接经济损失	- 6 -

（七）其他情况	- 7 -

二、事故应急处置及评估情况	- 7 -

（一）事故信息接报及响应情况	- 7 -

（二）事故现场应急处置情况	- 8 -

（三）医疗救治和善后情况	- 8 -

（四）事故应急处置评估	- 9 -

（五）其他可能因素排除	- 9 -

三、事故原因和事故性质	- 9 -

（一）事故发生的原因	- 9 -

1.直接原因	- 9 -

2.间接原因	- 10 -

（二）事故性质	- 10 -

四、有关责任单位存在的主要问题	- 11 -

（一）事故发生单位	- 11 -

（二）有关监管部门	- 12 -

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	- 13 -

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	- 13 -

（二）建议给予行政处罚的责任人员	- 13 -

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议	- 21 -

1.喀什嘉汇建设有限责任公司	- 21 -

2.喀什天瑞房地产开发有限责任公司	- 23 -

3.新疆天致工程项目管理有限公司	- 23 -

（四）对有关责任单位的处理建议	- 24 -

六、事故主要教训	- 25 -

（一）要进一步完善各项安全管理制度	- 25 -

（二）强化专职安全管理机构的作用	- 25 -

（三）思想认识要到位	- 25 -

七、整改措施	- 26 -

八、事故调查组成员名单及意见签名表	- 28 -

喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目

“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故调查报告

2024年7月19日12时40分许，位于喀什市西域大道延伸段南侧B2区域的喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目施工过程中发生一起高处坠落亡人瞒报事故，1名工人摔伤后，经医院抢救无效死亡，直接经济损失1086412元。

喀什市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范的措施建议。

经调查认定，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故，是一起因建设单位喀什天瑞房地产开发有限责任公司未有效履行安全生产首要责任，监理单位新疆天致工程项目管理有限公司未严格履行监理责任，施工总包单位喀什嘉汇建设有限责任公司未履行安全生产管理主体责任，施工现场安全管理责任落实不到位，项目经理、安全员履职不到位，未有效监管工人身体状况，未有效督促施工作业人员正确佩戴安全帽等防护用品，安全教育不到位，施工人员安全意识淡薄、存在违规操作，造成的一般高处坠落亡人生产安全责任事故、瞒报事故。

# 一、事故基本情况

- （一）事故发生单位及相关单位概况

- 1.建设单位基本情况

- 喀什天瑞房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码916531005605******，成立时间为2010年08月13日，法人为吴某某，企业注册地址为新疆喀什地区喀什市解放南路370号，注册资金10000万元，经营范围的许可项目为房地产开发经营。2022年12月11日获得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《房地产开发企业资质证书》，编号为：新房资【2020】200******，资质等级：房地产开发贰级，有效期至2025年12月11日，该项目建设单位项目负责人为布某某。

- 2.施工单位基本情况

喀什嘉汇建设有限责任公司，统一社会信用代码91653101MA78******，成立时间为2019年8月29日，法定代表人张某，企业注册地新疆喀什地区喀什市西环路（海天·中华名园小区）G16幢18层1801室，持有自治区住建厅核发的建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级等资质，均在有效期内，2023年11月14日取得（延续）安全生产许可证（证书编号（新）JZ安许证字[2020]******），有效期至2026年3月27日，该项目项目经理为代某某。

- 3.监理单位基本情况

新疆天致工程项目管理有限公司，统一社会信用代码91653101MA77******，成立时间为2017年4月26日，法定代表人刘某，企业注册地新疆喀什地区喀什市世纪大道南路66号中亚商贸第一城B区3幢3层06号商铺，持有自治区住建厅核发的房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级资质，均在有效期内，该项目项目总监为王某某。

- （二）建设项目概况

喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目，位于喀什市西域大道延伸段南侧B2区域；项目建设内容及规模：新建 1#住宅楼一栋，地下二层、地上二十五层；新建2#住宅楼一栋，地下二层、地上二十四层；新建3#-9#住宅楼各一栋，地下二层、地上二十二层；新建10＃商业建筑一栋，地下一层、地上十六层；新建S1＃商业楼一栋，地上三层；新建S2#商业楼一栋，地上二层；新建值班室兼消防控制室一栋，地上一层；新建地下建筑，地下一层、地上一层；新建防空地下室，地下一层。共计10栋住宅楼、2栋商业及附属配套设施，总建筑面积100847.25㎡。2024年3月4日，喀什天瑞房地产开发有限责任公司与喀什嘉汇建设有限责任公司签订《建设工程施工合同》，将喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目工程发包给喀什嘉汇建设有限责任公司。2024年3月15日，喀什天瑞房地产开发有限责任公司与新疆天致工程项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》，将喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目工程监理服务发包给新疆天致工程项目管理有限公司。2024年6月20日，喀什嘉汇建设有限责任公司与事故人向某某签订《劳动合同书》，向某某在喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目上从事土建小工，计时工资150元/天。

- （三）事故发生单位安全管理情况

喀什嘉汇建设有限责任公司具备建筑工程施工总承包贰级资质，安全生产许可证在有效期内。喀什嘉汇建设有限责任公司未建立专门安全管理部门，负责本企业的安全生产管理工作、落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动；未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，未履行带班检查义务；未按规定编制应急预案；未制订完备的安全生产规章制度和操作规程；未按要求进行三级教育；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未建立健全并落实单位全员安全生产责任制。作业现场监管不到位，未提醒工人佩戴安全帽；该公司涉事工程项目实际履行职责的专职安全生产管理人员两人，未按要求配足安全管理人员；关键岗位人员履职记录不全；三级安全教育、安全用品发放弄虚作假；未按要求开展全员安全培训教育和安全技术交底，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未配备应急救援物资；未及时发现和制止从业人员的违章作业行为。

#### （四）事故发生经过

2024年7月19日12时40分许，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目3#楼地下室工人向某某在进行清扫、养护混凝土、修补混凝土蜂窝麻面等作业时从简易梯子1米左右高度位置摔倒。工人钱某某看到向某某倒地后（图1）通知了土建班组长刘某，12时45分刘某到现场时发现向某某已经坐起来了，此时向某某后脑勺有个大包、意识清醒。12时50分刘某马上通知余某某开车将向某某送往新疆生产建设兵团第三师医院救治，13时10分到达医院开始救治，17时15分经抢救无效医院宣布向某某死亡。

事故现场模拟还原图 图1

#### （五）事故现场情况

事故现场位于喀什市西域大延伸段南侧B2区域内，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目3#楼地下室施工现场。事发当天天气状况良好。施工现场无安全警示标识标牌，现场无安全操作规程、无安全警示标识标牌，事故区域内地面材料堆放散乱、建筑垃圾堆积，事发当时右侧区域正在进行钢筋作业。

- 事故现场 图2

#### （六）人员伤亡和直接经济损失情况

- 1.人员伤亡情况

- 事故造成1人死亡，向某某，男，汉族，59岁，已婚，身份证号码：422723196409******，户籍地：湖北省枝江市七星台镇******，生前系喀什嘉汇建设有限责任公司工人。

- 2.直接经济损失

此次事故造成的直接经济损失为1086412元（根据工伤保险待遇核定单，医疗费用2053.05元、一次性工亡补助金1036420元，丧葬补助金49992元），公司商业保险正在走流程，具体赔付金额待完成流程后确定。

- （七）其他情况

- 2024年7月19日，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故发生当天，喀什市无突发自然灾害情况，天气状况良好，未成为社会关注的热点，未引发不良舆论。

# 二、事故应急处置及评估情况

#### （一）事故信息接报及响应情况

- 2024年7月19日12时40分许，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故发生时，在场的工人钱某某立即通知了土建班组长刘某，12时45分刘某到现场时发现向某某已经坐起来了，此时向某某后脑勺有个大包、意识清醒。12时50分刘某通知余某某开车将向某某送往新疆生产建设兵团第三师医院救治，13时10分到达医院开始救治，17时15分经抢救无效医院宣布向某某死亡。

- 事故发生后班组长刘某于7月19日15时30分将事故情况电话告知了曾某某、张某某（施工单位现场管理人员），之后作为公司管理人员未及时跟踪工人伤亡情况，未及时掌握死亡信息，施工单位也未向建设单位、监理单位单位说明事故情况，同时建设、施工、监理单位均未给行业监管部门或安全生产监管部门上报事故情况，2024年7月23日下午17时40分左右，市应急管理局收到市人社局电话反馈：大众翡翠城三期建设项目施工单位喀什嘉汇建设有限责任公司申报了工伤认定，涉嫌发生安全生产事故，市应急管理局收到人社局反馈后，电话通知了市住建局，当天下午市住建局安排专人到该项目上核查相关情况，在此之前市住建局、市应急管理局、色满乡人民政府及其他安全生产监管部门均未收到过企业上报事故情况，该起事故属于瞒报事故。

#### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长刘某及其他工人表示向某某意识清醒，管理人员到达现场后，向某某自行步行到班组长余某某车上，被送往农三师医院救治。

建设、施工、监理单位未对事故现场进行保护，原发事故现场已被破坏。

#### （三）医疗救治和善后情况

事故发生后，向某某被施工现场人员送往新疆生产建设兵团第三师医院救治，后经救治无效死亡，死亡时间2024年7月19日下午5点左右。《诊断证明书》指出死者有以下症状：枕骨大孔疝、呼吸骤停、闭合性颅脑损伤中型、创伤性蛛网膜下腔出血、右侧小脑出血、右侧枕骨骨折、胸12椎体压缩性骨折、右侧枕部头皮下血肿、高血压3级高危、双侧冠状动脉粥样硬化。

事故发生后喀什嘉汇建设有限责任公司申请了工伤认定赔偿及商业工伤赔偿，目前根据《工伤保险待遇核定单》，赔偿医疗费用2053.05元、一次性工亡补助金1036420元，丧葬补助金49992元，共计1086412元；根据《被供养人待遇审核表》，对其配偶屈某某，自2024年8月起至屈某某去世，享受被供养人待遇每月3332.8元；人寿意外险正在走流程，具体赔付金额待完成流程后确定。

#### （四）事故应急处置评估

事故发生后，人员送医及时，应急处置不到位，现场救护时未按应急预案实施，高坠伤患者在转移时应保持临时固定，避免加重伤害。

该起事故发生后建设、施工、监理单位均未按《生产安全事故报告和调查处理条例》上报到行业监管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，隐瞒安全生产事故。

未妥善保护事故现场以及保存作业工器具、劳动防护用品等相关物证。

当地整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

#### （五）其他可能因素排除

通过事故询问笔录资料分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

# 三、事故原因和事故性质

#### （一）事故发生的原因

- 1.直接原因

向某某未按要求正确佩戴安全帽。坠落倒地时，安全帽未起到保护作用，后脑受到撞击，造成闭合性颅脑损伤中型、右侧小脑出血等症状，救治无效死亡。

- 2.间接原因

喀什嘉汇建设有限责任公司（施工单位）安全生产主体责任履行不力，相关技术人员施工前未对有关安全施工的要求向作业人员作出详细说明；作业现场监管不到位，未提醒工人正确佩戴安全帽；该公司涉事工程项目部安全管理人员两人，未按要求配足安全管理人员；关键岗位人员无履职记录；三级安全教育、安全用品发放弄虚作假；未按要求开展全员安全培训教育和安全技术交底，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未配备应急救援物资；未及时发现和制止从业人员的违章作业行为。

喀什天瑞房地产开发有限责任公司（建设单位）、新疆天致工程项目管理有限公司（监理单位）未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定,单位管理层安全生产法律意识不强，安全管理责任落实不到位。建设单位履行安全生产首要责任不到位，未对监理单位、施工单位履职情况进行有效监督，未及时督促消除安全隐患。监理单位未对施工单位项目专职安全管理人员资格进行审核，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，监理责任落实不到位，项目管理人员履职不到位，安全生产管理制度落实不到位。

#### （二）事故性质

经调查认定，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目“7·19”一般高处坠落亡人瞒报事故，是一起因喀什天瑞房地产开发有限责任公司未有效履行安全生产首要责任，监理单位未严格履行监理责任，施工总包单位喀什嘉汇建设有限责任公司未履行安全生产管理主体职责、施工现场安全管理责任落实不到位，项目经理、安全员履职不到位，未有效监管工人身体状况，未有效督促施工作业人员正确佩戴安全帽等防护用品，安全教育不到位，施工人员安全意识淡薄、存在违规操作，造成的一般高处坠落亡人生产安全责任事故、瞒报事故。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

#### （一）事故发生单位

1. 喀什嘉汇建设有限责任公司，作为喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目施工总包单位，安全生产责任制不健全，未实施安全生产责任制考核。企业安全检查及隐患排查、检查不全面、不及时；企业生产安全事故报告处理制度不健全，未按规定及时上报事故，2024年7月19日发生的安全生产事故，截至2024年7月23日未向行业监管部门或安全生产监管部门上报事故情况；事故应急救援预案无针对性，未按规定制定演练制度并实施，未按预案建立应急救援组织或落实救援人员，未有效落实各级安全技术交底。企业未按规定设置专职安全管理机构的，企业层面安全生产管理机制不健全；该项目未按规定配足专职安全生产管理人员，配备的专职安全生产管理人员吕某某存在无证上岗情况；企业负责人、项目经理责任落实不到位，带班检查工作未有效落实。

2. 喀什天瑞房地产开发有限责任公司，作为喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目建设单位，未按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设单位工程质量安全首要责任管理办法（试行）》等相关法律法规落实建设单位安全生产首要责任，未有效督促施工、监理等责任主体建立健全安全管理体系，未有效督促并检查施工、监理单位落实质量安全责任情况，未建立健全安全生产隐患排查治理机制，未及时消除安全事故隐患。

3. 新疆天致工程项目管理有限公司，作为喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目监理单位，未按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理工作规程》（XJJ088-2018)等相关规定落实监理责任，监理单位未对施工单位项目专职安全管理人员资格进行审核，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，对施工单位未足额配备专职安全员及专职安全员未及时取得资格证书问题未督促整改到位，监理单位项目总监履行职责不到位，未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理，监理单位项目管理人员履职不到位，安全生产管理制度落实不到位。

- （二）有关监管部门

1.喀什市住房和城乡建设局

喀什市住房和城乡建设局作为行业监管部门，未严格按照三管三必须原则有效落实行业部门安全监管职责，未有效监督检查建筑工地施工现场安全生产工作，对事故的发生负有监管责任。

# 五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

- （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

向某某，男，汉族，59岁，已婚，身份证号码：422723196409******，户籍地：湖北省枝江市七星台镇******。作业过程中未按规定正确佩戴、使用安全防护用品，不慎坠落，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

- （二）建议给予行政处罚的责任人员

1.张某，男，汉族，身份证号码：653101199801******，喀什嘉汇建设有限责任公司法定代表人，未严格履行企业安全生产主要负责人应履行的安全生产责任，企业安全生产责任制落实不健全，未在企业设置专职安全管理机构，公司安全生产规章、制度不健全；企业安全生产事故应急救援预案不完善，可操作性、针对性低，未组织开展事故应急救援演练；未有效督促并检查本单位安全生产工作，未足额配备项目专职安全管理人员，未及时有效消除生产安全事故隐患；未及时上报生产安全事故。对事故的发生负有主要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]规定。

建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十一条[]等相关规定对施工单位喀什嘉汇建设有限责任公司法定代表人张某进行行政处罚。

2.张某某，男，汉族，身份证号码：511321198303******，喀什嘉汇建设有限责任公司总经理，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目实际负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，作为公司总经理、项目现场实际负责人，对该项目未足额配备专职安全生产管理人员，配备的专职安全员未按照法定职责履行安全员职责，未有效监管施工单位项目管理人员履职；事故发生后未跟踪了解并掌握人员伤亡情况，未及时向公司主要领导汇报，未及时向行业主管部门或安全生产监管部门报告生产安全事故；未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证安全生产责任制的落实；未建立健全并落实本工程施工人员安全生产责任制；未组织制定并实施本工程安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本工程施工人员的安全生产教育和培训计划；未制止和纠正施工人员违章指挥、违反操作规程的行为；未对施工现场进行安全管理，未及时发现现场施工人员违反安全操作规程的行为，对事故的发生负有主要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[]规定。

建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十一条[]等相关规定，对施工单位喀什嘉汇建设有限责任公司总经理张某某进行行政处罚。

3.代某某，男，汉族，身份证号码：433022197602******，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目项目经理，没有对本项目安全生产管理全面负责，未建立项目安全生产管理体系，未明确项目管理人员安全职责，未落实安全生产管理制度；未足额配备专职安全生产管理人员，对专职安全管理人员无证上岗、未按要求履职情况未采取有效措施；未及时排查处理施工现场安全事故隐患；发生事故时，未按规定及时报告并开展现场救援。对事故的发生负有直接领导责任。

违反了住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[]、第十八条[]、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第二条[]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]规定等相关法律法规。

- 建议由市住房和城乡建设局对按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定，对项目经理代某某进行行政处罚。

4.曾某某，男，身份证号：653127198706******，持有二级注册建造师证书，作为喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目施工单位现场负责人，负责施工现场的施工进度、工程质量、施工安全工作，负责建设方、监理方、设计方、地勘和行业主管部门之间的沟通协调工作。未按照项目分工履行工作职责，对专职安全管理人员无证上岗、未按要求履职情况未采取有效措施；未及时排查处理施工现场安全事故隐患；发生事故后，未及时跟踪人员伤亡情况，未按规定及时向行业监管部门或安全生产监管部门报告。对事故的发生负有直接领导责任。

违反了住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[]、第十八条[]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]规定等相关法律法规。

- 建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定对曾某某进行行政处罚。

- 陈某某，男，身份证号码：653127198501******，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目专职安全员，持有综合类专职安全生产管理人员证书（新建安C3（2024）******）未严格履行专职安全生产管理人员职责，虽然在现场工作，但无任何履职记录，未填写安全生产日志、巡检记录；未发现工人的安全教育工作落实不到位，未及时排查隐患及消除隐患。

- 违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[]、住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[]，《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]等相关规定。

- 建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定对陈某某进行行政处罚。

- 吕某某，男，身份证号码：632122199602******，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目项目专职安全员，2024年4月9日以来履行专职安全员职责，但是首次取得专职安全生产管理人员资格证（新建安C3（2024）******）时间为2024年05月27日，这段时间存在无证上岗问题。违反了住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条[]。

- 建议由市住房和城乡建设局依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[]进行行政处罚；

- 6.陈某某，男，身份证号码：653126196910******，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目项目专职安全员，持有综合类专职安全生产管理人员证书（新建安C3（2021）******）虽然是公司委派的专职安全员，但是未履行过专职安全员职责，属于挂证安全员。

- 违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[]、住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[]，《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]等相关规定。

- 建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定，提交上级主管部门对陈某某进行暂停或者吊销其安考证，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

- 7.王某某，男，身份证号码：620121199203******，喀什市大众翡翠城商住综合体三期建设项目项目总监理工程师。作为项目总监，应代表工程监理单位主持工程项目全面监理工作，并按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理工作规程》（XJJ088-2018)等相关规定落实监理责任。实际工作中，其未对施工单位项目专职安全管理人员资格进行审核，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，对施工单位未足额配备专职安全员及专职安全员无证上岗问题未督促整改到位；对施工单位未足额配备专职安全员问题未督促整改到位；监理单位项目总监履行职责不到位，未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理，安全生产管理制度落实不到位。

- 违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[]、《建设工程监理工作规程》（XJJ088-2018)第3.0.8条规定[]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[]的规定。

- 对事故的发生负有监理责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定，对其实施行政处罚。

- （三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

- 1.喀什嘉汇建设有限责任公司

- 施工单位安全生产责任制不健全，未实施安全生产责任制考核。企业安全检查及隐患排查不全面、不及时；企业生产安全事故报告处理制度不健全，未按规定及时上报事故，2024年7月19日下午发生的安全生产事故，截止2024年7月23日下午未向行业监管部门或安全生产监管部门上报事故情况;事故应急救援预案无针对性,未按规定制定演练制度并实施,未按预案建立应急救援组织或落实救援人员，未有效落实各级安全技术交底。企业未按规定设置专职安全管理机构，企业层面安全生产管理机制不健全；该项目未按规定配足专职安全生产管理人员，配备的专职安全上产管理人员吕某某存在无证上岗。企业负责人、项目经理安全生产责任落实不到位，带班检查工作未有效落实。对事故的发生负有主体责任。

- 违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[]、第三十二条[]，《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[]、第二十五条[]、第四十一条[]、第四十四条[]、第四十五条[]、第八十一条[]、第八十三条[]等相关法律法规。

- 建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[]对施工单位喀什嘉汇建设有限责任公司进行行政处罚。

- 2.喀什天瑞房地产开发有限责任公司

- 建设单位未按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设单位工程质量安全首要责任管理办法（试行）》等相关法律法规落实建设单位安全生产首要责任，未有效督促施工、监理等责任主体建立健全安全生产管理体系，未有效督促并检查施工、监理单位落实质量安全责任，未建立健全安全生产隐患排查治理机制，未及时消除安全事故隐患，建设单位未依法承担建设工程安全生产责任，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，对事故的发生负有首要责任。

- 违反《建设工程安全生产管理条例》第四条[]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[]的规定。

- 建议由市住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条[]规定，对建设单位喀什天瑞房地产开发有限责任公司进行行政处罚。

- 3.新疆天致工程项目管理有限公司

- 监理单位未按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理工作规程》（XJJ088-2018)等相关规定落实监理责任，监理单位未对施工单位项目专职安全管理人员资格进行审核，未对施工单位项目管理人员履职情况进行有效监管，对施工单位未足额配备专职安全员及专职安全员未及时取得资格证书问题未督促整改到位，监理单位派驻的项目总监履行职责不到位，未对项目监理机构人员履职情况进行有效管理，监理单位派驻的项目管理人员履职不到位，安全生产管理制度落实不到位。对事故的发生负有监理责任。

- 违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[]等相关法律法规。

- 建议由市住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[]规定，对监理单位新疆天致工程项目管理有限公司进行行政处罚。

- （四）对有关责任单位的处理建议

- 喀什市住房和城乡建设局作为行业监管部门，未严格按照三管三必须原则有效落实行业部门安全监管职责，未有效监督检查建筑工地施工现场安全生产工作，对事故的发生负有监管责任。建议责成喀什市住房和城乡建设局向喀什市委、市人民政府做出深刻书面检查。

# 六、事故主要教训

- （一）要进一步完善各项安全管理制度

- 企业的安全生产规章制度是安全生产管理的标准和规范，是国家安全生产法律、法规的延伸。企业应根据国家安全生产法律、法规，结合本单位的实际，建立健全各类安全生产规章制度，使安全生产的各项工作都有章可循。

- （二）强化专职安全管理机构的作用

本次事故，反映出了喀什嘉汇建设有限责任公司作为施工企业，企业主要负责人及其他管理人员对安全生产管理体系建设工作的认识缺失，企业未设置专职安全管理机构，企业层面上安全生产责任制不健全，未实施安全生产责任制考核，企业未建立完善的安全生产制度，企业生产安全事故报告处理制度不健全，事故应急救援预案无针对性,未按规定制定演练制度并实施,未按预案建立应急救援组织或落实救援人员，是发生本次一般高处坠落亡人生产安全瞒报责任事故的主要管理原因。企业要加强法律意识、责任意识，提高管理能力，建立健全各项制度，让制度落实、落地、落细。

- （三）思想认识要到位

企业安全生产工作能不能搞好，在很大程度上取决于企业主要负责人对安全生产的认识程度。认识有多高、安全就有多好，认识是行动的先导、认识的高低与决心的大小决定信心的强弱和步伐快慢。从维护企业安全的角度，充分认识搞好企业安全生产的重要性。企业要强化安全生产责任意识、身体力行履行企业安全生产第一责任，把这件人命关天、事关企业稳定高效发展的大事抓紧抓好、抓出成效。

# 七、整改措施

- 1.喀什天瑞房地产开发有限责任公司要全面履行建设单位的管理职责，加强工程项目的总体安全管理，督促各参建单位遵守有关法律法规要求，履行合同义务。强化建设单位的首要责任，建设单位是工程质量安全的首要责任人，依法对工程质量安全承担首要责任。要加强对工程项目的全过程管理，改变以往只注重开工前对企业资质和人员资格的静态审查，强化突出对施工现场项目负责人、安全管理人员、一般管理人员、监理人员等履行合同约定、落实安全责任情况的动态管理，督促并检查监理单位及人员、施工单位及人员履职情况。

- 2.喀什嘉汇建设有限责任公司开发有限公司立即组织全体作业人员全面开展安全生产教育培训，确保每位员工熟悉并掌握安全生产规章制度和安全操作规程，提高安全意识和自我保护能力。

- 按要求设置专门的安全管理机构，建立健全安全生产责任体系，明确各级管理人员和作业人员的安全职责，实行安全生产责任制考核，确保安全生产责任落实到人。加强作业现场安全管理，增设专职安全管理人员，强化现场监管，确保作业人员严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用安全防护用品及设施。配备完善的安全防护用品及设施，确保作业现场安全防护措施到位，及时更换和补充损坏或不足的安全防护用品及设施。建立和完善生产安全事故报告和处理制度，制定针对性地事故应急救援预案，配备符合要求的应急救援物资和人员，提高事故应急处置能力。开展定期和不定期的安全检查，全面排查安全隐患，对发现的隐患及时整改消除，防止事故发生。加强安全生产法律法规的宣传和教育，提高全体员工的安全意识，确保安全生产法律法规得到有效贯彻执行。

- 3.新疆天致工程项目管理有限公司严格履行监理责任，督促施工单位深刻吸取事故教训，组织全面排查安全隐患并监督施工的单位及时整改，督促施工单位足额配备专职安全员，强化日常监理力度，确保监理工作闭环管理。

- 4.喀什市住房和城乡建设局要夯实建筑领域安全生产责任体系，吸取各类建筑施工领域事故教训，紧盯安全生产主体责任落实。严厉打击建筑施工领域各类违法行为，切实加大监督检查和执法办案力度，重点对企业安全生产责任制建立和落实、企业及项目管理管理人员履职情况特别是安全管理机构和专职安全管理人员履职、施工现场安全管理（安全岗位责任制度、安全设施设置和安全防护用品使用、安全教育、应急演练、特种作业人员管理、危大工程管理、人员履职情况等）进行检查、执法。强化行刑衔接和部门联合执法，进一步形成执法合力，加大对建筑施工领域违法行为的查处力度，倒逼建筑业市场规范，清除建筑安全事故隐患，坚决遏制类似事故的发生。

喀什市人民政府事故调查组

2024年9月30日

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[?] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

[?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；

[?] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

[?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[?] 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第二条：项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；

[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条　专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条　“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[?]《建设工程监理工作规程》3.0.8：项目监理机构应检查施工单位为组织施工所准备的规章制度和管理体系落实情况。检查专职安全生产管理人员上岗证。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》 第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[?] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)谎报或者瞒报事故的；

[?] 《建设工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[?] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。